Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội;

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Kính thưa các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang;

Thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí!

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta cùng hội tụ tại đây để chứng kiến và chào mừng sự kiện trọng đại: Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, được truyền hình trực tiếp với 79 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc.

Trước hết, thay mặt Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hiện diện quý báu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương, các vị khách quý, các cơ quan thông tấn, báo chí và nhân dân đã đến dự và xem truyền hình trực tiếp buổi Lễ ngày hôm nay.

Xin được kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý và nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ xác định tập trung đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ, vừa mang tính cấp bách nhằm phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường liên kết vùng và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững đất nước.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Chính phủ đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đổi mới, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược được triển khai với tinh thần hết sức trách nhiệm, quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo đúng quan điểm, định hướng của Đảng, Quốc hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên cơ sở đó, nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng đã được triển khai và đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo hạ tầng quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, có thể kể đến như:

Hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một quy hoạch ở tầm quốc gia mang tính tổng thể, tích hợp, thống nhất, đóng vai trò “kim chỉ nam” cho phát triển không gian kinh tế - xã hội của đất nước trong dài hạn. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã phê duyệt đồng bộ các quy hoạch phát triển hạ tầng chiến lược (giao thông, điện - năng lượng, viễn thông, y tế, giáo dục, hệ thống dịch vụ công), quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn, cùng với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh qua đó hình thành hệ thống quy hoạch thống nhất, đồng bộ, liên thông, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch để định hướng phân bổ nguồn lực, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư của xã hội.

Tập trung nguồn lực, hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các địa phương với mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương kịp thời hoàn thiện thủ tục đầu tư, được Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù, chủ trương đầu tư nhiều dự án quy mô lớn nhất từ trước đến nay có tính chất đồng bộ, liên vùng như: tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; sân bay Gia Bình; Khu Đô thị lấn biển Cần Giờ, Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng,…

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, đổi mới tư duy phát triển, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung thực hiện công tác đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa phát triển hạ tầng với tái cơ cấu ngành, phát triển vùng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập các Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; đồng thời phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030” trong đó có Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”; “Chiến dịch Quang Trung”… với nhiều kết quả nổi bật như sau:

- Theo kế hoạch, đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn (tổng 3.803km), đến ngày hôm nay (19/12/2025) đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188km tuyến chính cao tốc, 325km nút giao và đường dẫn (tổng 3.513km) vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Quốc hội, Chính phủ giao; ngoài ra đã hoàn thành 1.586km đường quốc lộ; 1.701 km đường bộ ven biển.

Tính cả giai đoạn 2021-2025, đến nay đã hoàn thành, thông xe 2.025 km đường cao tốc (gấp gần 2 lần số km đường cao tốc có được trong 20 năm trước nhiệm kỳ), đặc biệt là đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau (so với mục tiêu hoàn thành cao tốc Bắc - Nam phía Đông). Trong đó, riêng năm 2025 hoàn thành 1.491 km đường cao tốc; 456 km đường quốc lộ; 251 km đường ven biển, đang tiếp tục triển khai cao tốc Cà Mau - Cái Nước, các cao tốc trục ngang như Tân Phú - Bảo Lộc, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai,…

- Hoàn thành đầu tư, nâng cấp các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên,… cơ bản hoàn thành Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày hôm nay; nâng tổng công suất các cảng hàng không trên cả nước từ 92,4 triệu khách năm 2020 lên 155 triệu hành khách vào năm 2025, tăng 1,6 lần so với năm 2020.

- Đưa vào khai thác 03 dự án cảng biển (Lạch Huyện - Hải Phòng, Cái Mép - Thị Vải, Sông Hậu), nâng năng lực hệ thống cảng biển từ 730 triệu tấn năm 2020 lên 900 triệu tấn vào năm 2025, tăng gần 1,3 lần so với năm 2020, góp phần tăng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường biển; cùng với việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc dịp 19/8/2025 là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

- Đã quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác 03 tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, Cát Linh - Hà Đông, đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội, cơ bản hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Vinh - Nha Trang và Nha Trang - Sài Gòn.   Đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến số 5 đường sắt đô thị Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, thành phố Hà Nội và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 Phú Quốc, tỉnh An Giang ngày hôm nay. Tiếp tục phấn đấu khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trong năm 2026.

- Về công trình xây dựng dân dụng: So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 45% (tăng 5% so với 12/2020); dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94% (tăng 3%); diện tích nhà ở bình quân đạt 30m² sàn/người (tăng 5,6m²),… Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn, trong đó năm 2025 trên cả nước hoàn thành 102.146/100.275 căn nhà ở xã hội (đạt 102% kế hoạch năm 2025), hướng tới đến năm 2030 đạt 01 triệu căn cho người thu nhập thấp; cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, đây là “Công trình Quốc gia đặc biệt”, “Công trình của ý Đảng, lòng Dân” và đã về đích sớm trước 5 năm 04 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW.

- Trong lĩnh vực điện, năng lượng, dầu khí: Đã hoàn thành đưa vào khai thác đường dây truyền tải 500 kV mạch 3, mạch 4; Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực điện khí với công nghệ hiện đại, hiệu suất cao, phát thải thấp,... cùng hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai thần tốc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần quan trọng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

- Chúng ta đã khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đạt top 10 thế giới, là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng do Vingroup đầu tư; đã dần hình thành các khu đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị như khu đô thị lấn biển Cần Giờ, thành phố thông minh tại xã Vĩnh Thanh thành phố Hà Nội, khu đô thị thể thao Olympic, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại tỉnh Quảng Ninh…; cùng nhiều công trình tiêu biểu khác thuộc các lĩnh vực tài chính, văn hóa, du lịch, công nghiệp như: đã hoàn thành Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina (HD Bank), đang triển khai, Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn,… Ngoài ra, hàng loạt các công trình điện, trường học, bệnh viện, trạm y tế cũng đã được triển khai, hoàn thành góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Chỉ riêng trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ chiếm 74,6%, nguồn vốn nhà nước 1,3 triệu tỷ, chiếm 25,4%, trong đó:

- Dịp 19/4/2025 khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 450 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 250 nghìn tỷ chiếm 55,6%, nguồn vốn nhà nước 200 nghìn tỷ, chiếm 44,5%.

- Dịp 19/8/2025 khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 802 nghìn tỷ chiếm 62,65%, nguồn vốn nhà nước 478 nghìn tỷ, chiếm 37,35%.

- Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 2,79 triệu tỷ chiếm 82%, nguồn vốn nhà nước 627 nghìn tỷ, chiếm 18%, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ bệnh viện, trường học, khu đô thị lớn, hạ tầng khu công nghiệp, đường bộ cao tốc đến các dự án đường sắt chiến lược và được truyền hình trực tiếp với 79 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây đều là những dự án có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đồng thời mở ra triển vọng mới, tạo không gian phát triển mới và hội nhập quốc tế; cơ cấu nguồn vốn từ nguồn lực tư nhân dần chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn vốn nhà nước đã thể hiện sự đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, tại đây, chúng ta rất vui mừng chứng kiến Lễ khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, nguồn vốn tư nhân. Sau khi hoàn thành, sẽ hình thành một quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Thủ đô Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hiện đại cho khu vực phía Nam thành phố.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, với vai trò kiến tạo, sự điều hành quyết liệt trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có đã khẳng định bước tiến vượt bậc trong tư duy, tổ chức và hiệu quả điều hành của Chính phủ, nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều dự án vượt tiến độ, phát triển nhà ở xã hội được quan tâm thúc đẩy, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đã tạo khí thế hành động mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo hạ tầng quốc gia, làm nền tảng quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, góp phần tăng trưởng kinh tế cả nước trên 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo, trong đó ngành xây dựng đạt trên 9,0%, đóng góp khoảng 1,96 điểm % tăng trưởng vào tăng trưởng GDP cả nước.

Để các công trình, dự án được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trong thời gian qua cũng như ngày hôm nay, thay mặt Chính phủ, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự cảm ơn chân thành đối với sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, toàn diện, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo định hướng chính trị vững chắc cho việc triển khai các công trình, dự án. Xin trân trọng cảm ơn sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao của các địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, đã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư và bảo đảm an sinh cho Nhân dân. Xin ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tận tâm của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, vượt qua nhiều điều kiện khó khăn, áp lực lớn về tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ và hy sinh lợi ích trước mắt của Nhân dân trong vùng dự án, đã tạo sự đồng thuận xã hội cao, là nền tảng quan trọng để các công trình, dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả lâu dài.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành và bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng đề ra, đặc biệt là kết cấu hạ tầng chiến lược như: đạt mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc và hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào năm 2030; phát triển các cảng biển, cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt địa phương và các cảng biển trung chuyển quốc tế; xây dựng nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ tiên tiến, an toàn,…

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự đồng hành và quyết tâm chính trị cao, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của người dân sẽ tạo bước đột phá phát triển kinh tế xã hội đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết của Đảng và nhà nước.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; trân trọng cảm ơn sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án. Xin kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.